Инструкция к ремонту домика Вини Пуха Вы Вини Пух. Вам нужно завершить ремонт за 2 дня.

**К вам в помощь пришли:**

 Пятачок (исполнительный, но низкорослый),

 Ослик И-А (постоянно сомневается, нельзя давать задания одному),

 Сова (быстро принимает решения, но не может таскать тяжести),

 Кролик (хорошо считает и кладет плитку и линолеум).

**Дела:**

1. Вынос и занос мебели – 1 час.

2. Покупка краски, кисточек, растворителя для окон и стен – 2 часа.

3. Подготовка окон к покраске – 1 час.

4. Покраска окон – 2 час.

5. Покраска стен – 4 часа.

6. Прокладка электрической проводки, розеток – 3 часа.

7. Покупка линолеума – 2 часа.

8. Настилка линолеума – 2 часа.

9. Побелка потолка – 1 час.

10. Замена канализационных и водопроводных труб – 3 часа.

11. Наклейка плитки в ванной – 3 часа.

12. Подготовка ванной – 2 часа.

**Приглашены:**

К вам приедет Слон-электрик на 3 часа.

К вам приедет Тигра-водопроводчик на 3 часа. За ними должен кто-то следить!

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |